2014年第9期(总第241期)

辽宁省财政科学研究所

辽 宁 省 财 政 学 会                           2014年6月25日

本期主题：公私合作(PPP)案例

[按]作为一种公共产品提供模式，PPP在国内外均有大量案例。在国外，从早期瑞典的公路养护、希腊的灯塔建造和维护、法国的包税商、美国的国债发行，到现代的义务教育、医疗服务、农业保险、保障性住房乃至监狱管理，PPP已经渗透到社会生活的各个方面。在我国，以1992年中法水务成立为标志，PPP试水也已20余载，截至2012年末，全国已有PPP项目1000多个，项目总值超过1万亿元人民币。从早期的城区改造、市政工程，到后来的城市交通、污水处理、城市绿化，再到现在的保障性住房、基础教育与医疗服务，PPP也在向更广泛的领域发展、向更深层次迈进。通过对部分PPP案例的梳理与评价，将有益于在现实中更好地理解、掌握和运用PPP。

案例模式

公私合作（PPP）是各国政府的一种管理实践，如BOT就是土耳其前总理厄扎尔首创。正因如此，PPP案例各异，形式多变。比如上世纪90年代流行BOT，而后又陆续出现PFI、TOT、SC等合作形式。有些合作形式因衍生问题较多，以后又出现完善形式，如为防范推高公共产品价格，目前部分TOT合作形式采取SPV架构，即组成公共部门与私人合作方的项目实体以制衡企业的赢利冲动。政府部门不断创新，也激发了私人部门的参与动力，进而又出现DB、LOT、BOO等新型合作形式，甚至出现尚未有概念定义的案例形式。另外，许多合作形式的出现也缘于不同国家和地区的特定情况。比如香港地区和内地深圳寸土寸金而且土地公有，这就为两地利用土地开发权为PPP项目融资提供了基础条件；英国金融事业发达，这为PFI形式提供了市场基础；美国拥有大量非营利组织和志愿者，这为洛杉矶奥运会的私人承办提供了社会环境；我国浙江民营企业比较强大，从而像杭州湾跨海大桥这样大的基础工程能通过BOT形式融资。

表1                      PPP案例模式比较

| 序号 | 模式及机理 | 优点 | 缺陷 | 适用 范围 | 案例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计/建造也叫总承包（DB）：私营部门设计制造基础设施，符合协议规范后由政府采购。 | （1）无政府前期投资或担保；（2）运营效率高。 | 可能与规划、环境冲突或不规范。 | 保障房福利院等公益设施 | 加拿大私立养老服务、新加坡保障性住宅、上海农民工子弟学校 |
| 2 | 建造/租赁/转让（BLT）：私人投资项目建设并租赁给政府。政府付给私人租金回报，期满后项目归政府所有。 | 无政府投资 或担保。 | 一般需要重新转包给私人部门经营。 | 各类基础设施 | 马尼拉地铁 |
| 3 | 建造/运营/转让（BOT）：政府授予私人一定期限的特许经营权，期满后将设施无偿移交给政府。 | 容易融资，成本稳定，预期较为可靠，私人部门愿意参与。 | （1）合同复杂；（2）需政府投资或提供融资担保； （3）监管要求较高。 | 各类基础设施 | 英法海底隧道、香港海底隧道、北京地铁4号线 |
| 4 | 设计/建造/融资/经营（DBFO）：私营部门设计、融资建造项目并以租赁形式运行和维护，期满后移交给公共部门，政府不投现金流，而以资源的使用权入股。 | （1）不用政府融资；（2）转移了设计、建造和运营风险。 | （1）存在项目与环境冲突的可能；（2）削弱政府的控制力。 | 各类基础设施 | 香港地铁、深圳地铁4号线 |
| 5 | 建造/转让（BT）：私人先期融资建设，发起人在规定时限内按约定价格回购。 | 转移设计建造风险，锁定成本。 | （1）对私人部门要求高；（2）政府承担债务风险。 | 大型 工程 | 北京地铁奥运支线、南京内环东线、深圳地铁5号线 |
| 6 | 建设/拥有/经营（BOO）：私营部门融资、建立、拥有并经营项目，政府使用时向私人部门付费。 | 体现了“总体规划、分步实施、政府监督、企业运作”的建、管、护一体化要求。 | 政府较难控制定价权。 | 非网络性公共或基础设施 | 上海国际医学中心、呼和浩特-准格尔地方铁路、沈阳全运村 |
| 7 | 转让/运营/转让（TOT）：私营部门通过投标现有公共设施获得一定期限的运营权，期满后再还给公共部门。 | （1）提高运营效率；2.节省财政支出。 | （1）推高公共产品价格；（2）私人经营不善时比较难处理。 | 建成并正在运营的基础设施 | 山西渭河发电有限公司、兰州七里河安宁污水处理厂 |
| 8 | 租赁/运营/转让（LOT）：政府出资建项目再租给私人运营，到期后交回政府。 | 提高运营效率 | （1）对私人部门要求高； （2）政府负责融资。 | 已建成的基础设施 | 新加坡地铁 |
| 9 | 发展商融资(DF)：私营机构为建造公共设施提供资金，以换取在该地点兴建赢利设施的权利。 | 增加融资管道 | 对监管要求比较高 | 大型基础设施 | 浦东发展集团为上海上南路和内环线项目融资 |
| 10 | 资产证券化融资(ABS)：以项目资产为基础，以预期收益为保证，在资本市场发行债券募集资金。 | 信用级别较高，风险较小，对私人资本吸引力比较大。 | 对监管要求比较高 | 经营类基础 设施 | 恒源电厂改造项目 |
| 11 | 私人融资活动（PFI）：政府提出公共需求，招标特许私人建设、运营、维护，期满后归还政府，私人通过收费回收成本。 | 政府不参与融资与项目运作，只提需求。 | 对私人部门要求较高 | 经营收费类公共设施 | 英国基本医疗服务（NHS）、英国曼彻斯特轻轨 |

融资方式

融资是PPP项目最艰巨的任务，因为许多大型基础设施耗资巨大，周期很长，期间可能产生许多不确定因素，没有哪一个合作方能单独承受，所以项目融资往往成为合作焦点而备受关注。通过对部分PPP案例融资合作情况的回顾，不难发现大型项目大多有政府、财团、银行、信托乃至国际组织的融资支持及实力雄厚的企业共同参与。

表2                   部分PPP案例融资合作情况

| 项目名称 | 国家或地区 | 融资方式 | 合作情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苏伊士运河 | 埃及 | 私人部门以项目收益为担保从银行贷款。 | 私人负责勘探设计、提供技术、工程机械和部分原料，埃及政府提供工程劳务。 |
| 英法海底隧道 | 英国和法国 | 面对项目突破预算造成的延期，英法两国政府直接提供项目信贷担保，直到2007年项目公司上市才解除政府担保。 | 欧洲隧道公司负责设计、融资、施工和运营，英法政府提供辅助设施。 |
| 香港海底隧道 | 香港 | 总投资45亿港元，港府占5%，其余由其它合作者自行融资。 | 由港府、英国利之、日本熊谷组和中资企业——中信等机构组成BOT特许公司。 |
| 香港地铁和深圳地铁4号线 | 香港 深圳 | 香港地铁累计耗资150亿港元，深圳地铁4号线耗资100亿元人民币，全部由私人企业自行融资，政府划拨地铁沿线土地供项目公司开发，特许项目公司30年运营权。 | （1）香港地铁由港府委托港铁公开招标，两家英资公司中标（以防垄断），并与港铁组成项目公司建设运营；（2）深圳市政府与港铁约定沿线土地开发收益的一部分作为政府以土地入股的收益。 |
| 新加坡地铁 | 新加坡 | 财政预算投资，但只建造涵洞、路轨和电路等设施，列车、调度控制系统和票务闸机由私人部门自行购置。 | 建成后通过招标租赁给私人经营，期满后还给政府。 |
| 北京地铁 4号线 | 北京 | 政府出资70%即105亿元（财政预算28%、国开行贷款和国外特别贷款64%，沿线区财政7%），港铁公司出资30%即45亿元。 | 政府建设路轨、涵洞、电路等基础工程，港铁购置车辆、信号设备及微机系统。政府将其投资所形成的资产租给由港铁（49%）、北京首创（49%）和京投（2%）合资成立的京港地铁公司以特许方式运营30年，期满后交回政府。北京财政每年给京港地铁公司6.2亿元票价补贴以拒绝使用港铁的“按里程计费”。 |
| 萧山国际机场 | 杭州 | 萧山国际机场公司通过增资扩股方式与香港机场管理局共同投资。 | 萧山国际机场公司与香港机场管理局共同经营萧山国际机场，是为国内首个整体合资的民用机场。 |
| 中国国家体育场——鸟巢 | 北京 | 总投资32亿元，其中中信联合体出资42%（信托基金和银行贷款），北京市国有资产经营有限责任公司代表政府出资58%（财政预算和财政贴息）。 | 北京市国有资产经营有限责任公司代表北京市政府与中信集团联合体共同组建项目公司，拥有“鸟巢”赛后30年的特许经营权。 |
| 巫山长江大桥 | 重庆 | 国债支持 | BT模式 |
| 成渝高速公路 | 四川 | 世行贷款+上市融资+以特许租赁为条件从上海中信融资。 | TOT/DF模式 |
| 湖北仙桃乡村公路 | 湖北 | 以公路冠名权和林地经营权进行融资。 | 具有DF模式色彩 |
| 松花江流域水污染控制和管理Ⅱ期项目 | 吉林 | 亚行提供2亿美元的技术援助，并帮助项目获得主权和非主权融资+国债+地方政府股权资本。 | BOT/TOT模式 |
| 上海国际医学中心 | 上海 | 新加坡百汇医疗集团投资建设、经营并拥有。 | BOO模式 |
| 恒源电厂改造项目 | 陕西 | 在境内从国开行融资86009万元，在境外由于项目全部使用国产设备，信用评级较低，融资效果不理想。 | 经国家发改委批准，并由地方政府和国家外汇管理局出具保函，通过西部恒源信托公司（注册于开曼群岛）的“资产打包”、信用评级和券商承销方式在海内外融资。 |
| 七里河安宁污水处理厂 | 兰州 | 成都市排水有限责任公司以4.96亿元中标七里河安宁污水处理厂的特许经营权。 | 由兰州兴蓉投资发展有限公司运营管理30年，期满后移交回政府方，期间政府向运营商支付污水处理。 |
| 呼和浩特-准格尔地方铁路 | 内蒙古 | 鄂尔多斯国有资产管理公司（公共部门代表）与中信银行、伊泰煤炭有限公司、托克托电厂、中铁二十三局集团、建设银行等（社会资本）共同投资16亿元。 | 鄂尔多斯国有资产管理公司代表政府与多家企业和金融机构组成项目公司建设并拥有该铁路，若超越特许经营范围，政府有权剥夺其它股东的股权。 |
| 南京内环东线北京地铁奥运支线基础工程 | 南京 北京 | （1）总投资30亿元，由南京市财政基本建设预算和“软贷款”构成。市政府向中铁总公司出具赎回担保函，但按照《担保法》，政府不能为企业行为担保，此担保不受法律保护；（2）北京地铁奥运支线预算投资24亿元（土建和电路系统），全部由中铁垫资，北京城市基础设施投资公司出具项目赎回保函。 | （1）南京市城建集团代表政府公开招标，中铁十四局中标施工，竣工验收后由南京市财政局付款给城建集团，再由城建集团付给中铁十四局；（2）北京城市基础设施投资公司代表市政府公开招标，中铁中标，项目最终决算21亿元，节省3亿元。 |
| 南京地铁2号线和深圳地铁5号线 | 南京 深圳 | （1）南京地铁2号线工程总投资107亿元，由市财政拨款和地铁公司从银行融资构成；（2）深圳地铁5号线总投资200亿元，全部来自银行贷款。 | （1）中铁集团垫资建造；（2）中铁南方公司全额垫资承建。 |

应用领域

从早期瑞典的公路养护、希腊的灯塔建造和维护，到现代的城市交通、污水处理、城市绿化和保障性住房，PPP已经渗透到社会生活的各个方面。

——基础设施：

1.英法海底隧道。1994年5月开通，耗资约150亿美元，是目前世界上规模最大的PPP项目。1986年，经过招投标，英法两国政府选中CTG-FM的设计方案，并与欧洲隧道公司（Eurotunnel)签约，后者负责隧道经营65年，到期后归还两国政府的联合业主。协议还规定两国政府为隧道提供必要的基础设施，隧道公司享有定价权。隧道建设历尽曲折，如总承包商费用增加导致项目延期，最后两国政府直接提供信贷担保才渡过危机。隧道建成通车后，初期运营比较艰难，直到2007年在伦敦和巴黎同步上市，情况才开始好转。

2.苏伊士运河。19世纪中，法国冒险家获准开凿苏伊士运河。运河通航后极大缩短了欧亚航运距离，吸引了大批商船通过，后因埃及爆发主权债务危机，英国趁机获得公共部门股份并挤走法国人，直至1956年运河项目公司被埃及收归国有。今天苏伊士运河仍是世界上最重要的海上贸易通道，每年为埃及带来50亿美元的营运收益。

——大型活动：

洛杉矶奥运会系1896年奥运会创办以来首次由民间承办，既无财政补贴，也无政府参与，加之美国法律禁止发行彩票，一切资金都得自行筹措。洛杉矶奥运会主席尤伯罗思通过招标比赛场馆广告经营权、出售电视广播权、压缩各项开支、不盖奥运村、租借大学宿舍供运动员官员住宿、招募志愿者等措施，完成了奥运会的举办任务。相对于莫斯科奥运会花费90亿美元，洛杉矶奥运会仅花费4亿美元，进账却高达13亿美元。不过也有舆论批评本届奥运会商业色彩浓厚，特别是在美国境内的奥运火炬接力，参加者每跑1英里需付3000美元的作法，引起了体育界人士的不满，认为它违背奥林匹克精神。

——公共交通：

新加坡地铁由财政预算投资，建成后通过招标租赁给私人经营，列车、调度系统和票务闸机由私人自行购置，期满后地铁还给政府。与港铁一样，新加坡地铁没有财政补贴，而是通过“按里程计费”和商业服务赢利，经营业绩仅次于港铁，而政府通过出租地铁也获得了不菲的财政收入。

——社会保障：

新加坡国宅。发展部所属的建房局(HDB)每年将10%的国宅兴建计划用DB模式向私人建筑机构采购。仅1991年到1995年，新加坡就有13个国宅的DB模式采购案例，采购总值10亿新加坡元，解决了1万户中低收入者的住房需求。对于DB模式，原则上依据公共工程采购标准执行，外加个案附加条款形成采购合同，建房局规定营造商在投标前与登记立案的建筑师与结构工程师合作提送设计书参评，决标后建房局与中标营造商签订DB合同，承包营造商与原合作提案建筑师与结构工程师共同完成最终设计后，建房局另行与参与提案的建筑师签订工程契约，负责工程监理。这一模式在新加坡延用多年，效果良好。

——公益设施：

国家体育场——鸟巢。面对有史以来规模最大的体育场馆——国家体育场建设，北京市国有资产经营有限责任公司与中信集团联合体共同组建项目公司，负责“鸟巢”的投融资、建设和运营。其中，中信联合体出资42%，国有资产经营公司代表政府给予58%的资金支持。中信联合体拥有赛后30年的特许经营权。奥运会后“鸟巢”已成为北京市民参与体育娱乐活动的大型专业场所，巨大的名气和独特的建筑吸引了大量旅游者，其门票收入成为平时场馆维护的经费来源之一。

失败案例

PPP在运用过程中也有失败的教训，通过对几个典型失败案例的分析，亦能避免今后犯类似的错误。

1.墨西哥国家电信公司。1990年，卡洛斯·埃鲁收购了墨西哥国家电信公司 (Telmex)。Telmex控制全墨90%以上的电话业务，因而埃鲁可以制定高于任何发达国家的收费标准，而用户除了按其要求缴费别无他法。埃鲁还通过吞并美洲移动“抢夺”了墨西哥72%的移动电话客户和70%的互联网用户。如今Telmex市值3660亿美元，埃鲁也成为2013年世界首富，但更多的人指责埃鲁通过垄断暴富，阻碍国家经济正常发展，侵害消费者利益。

评价：规模经济与垄断具有天然联系，垄断排斥竞争，阻碍技术进步，这一点在网络化行业（如电信、铁路和电网等）表现尤为突出。墨西哥的教训就在于反垄断法缺位，监管不力直接导致埃鲁具有单边定价权。

2.土耳其公用设施的“泛市场化”。2002年伊始，土耳其通过基础设施与公共工程的私有化加速国家的市场化。到2009年，共有6个港口、8条收费高速公路、2座跨海大桥、数家大型电厂、多家公立医院及国家电信陆续被卖给包括跨国公司在内的私人部门。对私人部门的涨价冲动，政府通过向居民发放“生活直补”来解决。然而，缺乏监管的基础设施垄断成风，“生活直补”跟不上收费涨价，财政被企业“牵着鼻子走”，加之垄断带来的寻租与贫富分化，民众怨声四起，终于酿成2011年的全国性骚乱。

评价：在微观领域，市场具有效率优势，但在宏观层面，没有政府的监管与平衡，最终谁的利益都无法保障，指望通过单一补贴手段来解决市场“失灵”问题极易陷入“补贴泥潭”，实为“懒政”。

3.澳大利亚的“竞价售电”。澳大利亚的供电系统由私人运营，供电全国联网，发电厂“竞价上网”，随行就市。高峰时段用电量超负荷，“竞价上网”变成了发电企业竞价售电。企业在卖更多的电给商业机构的同时对居民用电实行限量，电价攀高也导致政府无力为公共设施支付账单。2009年热浪肆虐澳大利亚，导致许多老人和儿童丧生，一个很重要的原因就是热浪发生时居民和公立医院用电量反而被减少甚至停供。

评价：逐利是资本的本性，但电力供应带有公共性质，竞价用电导致作为弱势群体的居民，特别是低收入者切身利益受损。相比之下，罗马尼亚对电商实行牌照特许、配额及峰值调节等手段，私人负责发电，国家电力公司作为非盈利机构负责整合电能和电网系统运营，较好地避免了发电商的价格歧视。

4.哥伦比亚的担保“包袱”和墨西哥、葡萄牙的行政干预。上世纪90年代，为鼓励私人部门参与提供公共产品，哥伦比亚政府为多个机场和收费公路项目的收入提供担保，并与独立发电商签订长期购电协议，承诺公用事业付款。截止到2005年，由于项目收入低于预期，哥伦比亚政府已经向私人部门支付了20亿美元，许多项目的运营期限长达30-50年，令政府的“担保之路”漫长，财政不堪重负。墨西哥政府为促成PPP项目，强迫国有商业银行向收费公路项目提供融资，结果由于公路收益低于预期加上利率上升，政府不得不接管这些项目，并承担了近百亿美元债务。葡萄牙政府在国际金融危机爆发后通过滥用PPP模式变相举债，直接引发了2011年葡萄牙财政危机，遭到欧盟的严厉警告。

评价：一般来说，政府更适合分担法律变更、政治目的、军事战争等宏观层面的风险，企业更擅长于应对微观层面的经营风险。在本案中，哥伦比亚和墨西哥政府自我定位错误，滥用担保，承担了本不属于政府承担的经营风险，而葡萄牙的教训说明推广PPP须有规划，无序滥用会加重政府债务负担。

5.杭州湾跨海大桥。出于对预期效益的乐观评估，杭州湾跨海大桥一度吸引了大量民间资本，17家民营企业以BOT形式参股杭州湾大桥发展有限公司，让这一大型基础工程成为国家级重大交通项目融资模板。然而现在投资入股的民企又纷纷转让股份，退出大桥项目，地方政府不得不通过国企回购赎回了项目80%的股份。通车五年后，项目资金仍然紧张，2013年全年资金缺口达到8.5亿元。而作为唯一收入来源的大桥通行费收入全年仅为6.43亿元。按照30年收费期限，可能无法回收本金。

评价：第一，《杭州湾跨海大桥工程可行性研究》预测到2010年大桥的车流量有望达到1867万辆，但2010年实际车流量仅有1112万辆，比预期少了30%以上。严重的预期收益误判导致民企决策错误。第二，大桥项目从规划到建成的10年间多次追加投资，从规划阶段的64亿元到2011年的136亿元，投资累计追加1倍还多，参股的民企已先期投入，只能继续追加，最终被“套牢”。第三，2013年嘉绍大桥通车对杭州湾大桥是“雪上加霜”，接下来，杭州湾第三跨海工程钱江通道2014年底也将通车，另外宁波杭州湾大桥、舟山-上海跨海高速、杭州湾铁路大桥等项目也已纳入地方或国家规划，未来车流量将进一步分流，合同与规划的严重冲突令项目前景更加黯淡。

6.汇津中国(长春)污水处理有限公司。作为国内首家合资公用事业项目，长春市排水公司于2000年初与香港汇津公司合资建立汇津(长春)污水处理有限公司(即汇津长春)，合同期限为20年。同年7月，市政府制定了《长春汇津污水处理专营管理办法》。2000年底，项目投产并正常运行。然而从2002年开始，排水公司就拖欠汇津长春污水处理费，而从2003年3月起停止付费。为解决争议，汇津公司邀请吉林省外经贸厅出面调解，在调解会上汇津公司得知市政府已于2003年2月废止了《专营办法》。汇津公司认为《专营办法》是政府为支持项目而做出的行政许可和行政授权，废除《专营办法》等于摧毁了项目运营基础。在多次调解无果的情况下，汇津公司于2003年8月向长春市中院起诉长春市政府，而长春市政府认为汇津与市排水公司所签订的《合作经营合同书》是一份不平等合约，废止《专营办法》是为了贯彻《国务院办公厅关于妥善处理现有保证外方投资固定回报项目有关问题的通知》，属于依法行政。败诉后汇津公司又上诉至吉林省高院，期间汇津长春停产，数百万吨污水直接排入松花江，是为轰动一时的“汇津事件”。经过近两年的法律纠纷，最终长春市政府将汇津长春回购。

评价：上世纪90年代初，我国城市化进程很快，而财政无力支付巨额基础建设资金，纷纷引入境外投资者并承诺固定回报，原本低回报，以稳定见长的水务在我国渐成暴利行业。为此，国务院于1998年下发了《国务院办公厅关于妥善处理现有保证外方投资固定回报项目有关问题的通知》，对此类问题作出了禁止性规定。然而在《通知》发出2年后，汇津长春项目还能获得审批立项，说明地方政府可能在报批过程中打了“擦边球”，有关部门也涉嫌监管不力。

7.山东华中发电项目。中华发电项目总投资168亿元人民币，装机规模300万千瓦，由山东电力、山东国际信托、香港中华电力以及法国电力共同发起的中华发电有限公司承担，合作经营期为20年，期满后电厂资产全部归中方所有。该项目是我国迄今为止装机规模最大、贷款额最高的BOT电力项目，也被誉为1998年中国最佳PPP项目。为了促成合作，项目公司与山东电网签署了《运营购电协议》，约定了每年的最低售电量。根据1998年原国家计委签署的谅解备忘录，已建成的石横一期、二期电厂获准0. 41元/度这一较高的上网电价，基本保障了项目收益。然而在2002年10月菏泽电厂新机组投入运营时，山东省物价局批复的价格是0.32元/度，这一电价无法满足项目的正常运营，更糟的是从2003年开始，山东省发改委将中华发电与山东电力间的最低购电量从5500小时减为5100小时。由于合同约束，山东电力仍须以计划内电价购买5500小时的电量，价差由山东电力自行填补，导致合作无法为继，项目收益锐减。

评价：中华发电项目案例说明决策者在引入项目时缺乏长远考虑，“固定回报”承诺导致合作双方现在进退两难。1998年的中国计划经济成分更多，竞争压力较小。然而近年来伴随国企改制，国家电力公司被拆分为大唐电力、山东国电、国电电力、中电国际、华能集团五大发电集团公司，竞争压力倒逼发电企业“竞价上网”，中华发电项目合作双方之间的《运营购电协议》已失去继续执行的体制机制基础，这一深刻的教训启示今后的合作项目一定要充分预见风险，构建科学分担机制。

8.天津市双港垃圾焚烧发电厂。双港垃圾焚烧发电厂系天津市政府与泰达股份有限公司合作的BOT项目，后者投资5.4亿元人民币，工程设计能力为年处理垃圾40万吨，占天津年生活垃圾总量的25%，特许经营期30年。但是目前项目运营并不乐观，一是伴随焚烧垃圾产生的二恶英气体有致癌因素的传播导致周边居民恐慌，上访投诉乃至群体事件不断。二是合同规定由于约定原因导致项目收益不足，政府提供财政补贴，但是对补贴数量没有明确定义，导致项目公司承担了收益不足的风险。如2012年财政补贴不足5800万元，仅占公司主营业务收入的1.25%，现在是企业叫屈，公众不买账，项目进退维谷。

评价：双港垃圾焚烧发电项目案例反映了一些地方政府从早期的“越位”变成现在的不作为，而公众不满是因为以往地方政府监管不力而引发信任危机，同时项目选址也缺乏必要的听证程序，从而引发群体事件。

9.兰州威立雅水务水污染事件。不久前，兰州市威立雅水务集团公司检测显示出厂水苯含量、自流沟苯含量远超出国家限值的10微克/升，导致兰州主城区的城关、七里河、安宁、西固四区居民生活用水停供4天，后经查明系兰州石化管道泄漏所致。

评价：看似偶然，实则必然。一方面，兰州威立雅每年的投入预算很低，几乎无法维持供水系统正常运转。技术设施疏于维护保养，才导致如此严重的水污染事件。另一方面，当初威立雅为获得45%的股权已经付出了极高的投标价，而兰州水价4年来一直未涨，公司处于亏损状态，无力也不愿出资维护更新设施，这些风险当初是否被合作双方考虑到，反映在合同当中，并约定分担解决机制，这不仅是威立雅的事，更需要兰州市政府反思。

表3                  部分PPP失败案例一览表

| 案例 | 国家或地区 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 墨西哥国家电信(Telmex) | 墨西哥 | 垄断暴利 |
| 收费公路、机场和发电项目 | 墨西哥和哥伦比亚 | 政府越位带来的财政负担 |
| 政府滥用PPP | 葡萄牙 | 引发财政危机 |
| “竞价售电” | 澳大利亚 | 侵害居民特别是低收入者利益 |
| 公用设施运营“泛市场化” | 土耳其 | 垄断导致贫富分化引发骚乱 |
| 汇津长春污水处理 | 中国 | 政策变动迫使政府赎回项目 |
| 杭州湾跨海大桥 | 中国 | 实际收益远低于可研预期 |
| 兰州威立雅供水苯超标 | 中国 | 企业逐利与政府缺位 |
| 山东中华发电项目 | 中国 | 形势变化与政府违约 |
| 双港垃圾焚烧发电项目 | 中国天津 | 政府缺位与民众抵触 |

借鉴启示

合作成功也好，失败也罢，宝贵的经验和深刻的教训都是PPP在中国健康发展的宝贵财富，为我们提供有益的借鉴与警示，促进公私合作的制度机制创新。

——完善行政管理：

1.建立管理框架。就案例看，在我国推广PPP一是要有城乡建设部门规划，二是需要发改委在规划基础上审批合作项目并予以产业政策支持，三是需要财政担保或出资或贴息补贴或减免税费及政府采购。而我国地区差别很大，行政体制是条块分割，所以推广PPP需要有一个由发改委、城乡建设部门和财政组成的协调机构，通过抽调现有人员，不用增加编制，也可以利用政府办事大厅模式，执行机构集规划、项目、政策和资金于一身，建立科学流程，从而提高效率。

2.设定合作门槛。PPP项目大多关系千家万户，所以对私人合作方的甄别遴选非常重要，需要有些特别限定：如合作方热心于公益事业，过去若干年没有经营劣迹，在相关市场占有一定份额，联合体具有一定规模的营业额等等。

3.引入民主决策。针对部分案例存在的承诺兜底、滥用公共资源、规划随意、项目欠妥等问题，今后的PPP项目评估可适当引入诸如听证之类的民主程序，把专家和民众的意见结合起来，亦能有效减少项目的负面影响。

——明确风险责任：

1.强化合同管理。一是合作项目合同中必须明确约定风险分担责任。二是对违约行为约定刚性惩罚条款，对公私双方形成“硬约束”。三是制定合同指南，工程延期、服务变更、法律修改、所有权转移、项目终止等均应纳入合同管理。四是必须政府提供融资担保的项目，应通过成立某种责任实体来运作，在政府与金融市场间设置“防火墙”。五是政府应委托第三方（如国资公司或独立投资机构）参加项目公司董事会而不是直接参与。六是明确量化项目运营在何种情况下启动财政补贴程序、补贴标准系数和补贴方式。

2.严肃规划权威。一是要在规划基础上制定PPP项目规划，避免项目与规划冲突。二是根据规划审批项目或制定并公开项目规划，确保项目推广科学有序。三是现阶段流量不易统计，收费困难，收益不可靠的项目暂缓PPP。四是短期债务项目优先尝试PPP。

3.严格财政审批。凡是需要政府担保或财政出资的项目（包括预算、专项、国债和基金等一切财政性资金），均须预先获得本级财政审批，出现变更的要重新审批。

4.建立项目退出机制。一是在直接股权融资项目运营期满后公开转让中，私人合作方优先购买。二是对租赁项目，象征性收对价后转让给项目公司或私人部门。三是对资产支持融资项目、信贷项目，政府要有步骤从资产持有和信用两方面退出。

——再造监管：

1.信息共享。建立合作双方的实时数据信息监控平台，防范道德风险造成的信息不对称与弄虚造假。

2.媒体公开。建立法律政策变更、诚信公示与欺诈“黑名单”媒体公开制度，逐步以媒体公开取代文件通知。

3.扩大政府审计范围。应适应形势变化，将PPP项目纳入政府审计范围。

4.推行第三方评估。私人部门的逐利本性和公共部门的政绩倾向，导致他们作为利益方对项目的评估预期均存在道德风险，从而需要独立的第三方机构介入对项目的评估与审计，这是PPP合作需具备的社会机制。

5.防范特许异化为垄断。一是让私人部门的利润维持在合理区间。政府可根据项目的建造成本、运营维护费用、预期收益等因素倒推价格上限。二是如果实际价格超出上限，不仅要取消并追回财政补贴，而且溢价收益也要收归政府所有，必要时可通过《反垄断法》将项目公司拆分。

——向创新要“红利”：

1.利益保障多样化。除了财政补贴外，特许权、资源使用权、政府背景、辅助设施等也构成政府的投入，同样是对私人部门收益的保障。在港铁和深圳地铁4号线建设中，港英当局和深圳市政府没有投资，同样换来私人部门的全额投资；一些经营性PPP项目就是因为有政府背景，才可能低成本融资，而作为新能源，垃圾焚烧发电等环保项目还能享受所得税减免和增值税的即征即退。事实上，政府掌握大量资源，只要能创新机制，公共产品需求就能得到满足。

2.与政府购买服务相结合。国家体育场——鸟巢是公益设施，但闲置时的商业运作可以弥补维护开支，甚至可以适当盈利，条件是不影响大型活动的举办。进一步讲，以后政府可以采取DB、BOO或BLT模式，让企业投资建造大型场馆，遇有大型活动可向企业租用，既省钱又有利于经济发展。平时政府不养运动员，只提供大众体育设施，精英体育靠俱乐部运作，遇有世界杯或奥运会时，俱乐部停止商业联赛，临时将职业运动员集中到国家队，既兼顾了公共利益，也为俱乐部赚到了广告效应。

——探索财政及会计制度改革：

一是面对可能陆续出现的PPP项目补贴，需要探索建立补贴预算；二是伴随项目赎回，应建立项目赎回基金；三是PPP项目担保及赎回将衍生或有债务，客观上要求修改《会计准则》，从“现收现付制”向“收付实现制”过渡，从单一年度的预算管理向中长期财政规划的资产负债管理过渡；四是充分利用国家基本建设预算、专项资金、信托基金（包括养老基金）、国开行政策贷款、国债、国际组织和外国政府低息贷款及资产证券化多方融资，分散债务风险。五是税收减免应以法定形式约定，避免再次出现税收减免过多过滥。六是尝试政府采购与PPP互通。在我国，虽然有关PPP的规制尚不完善，但政府采购已经轻车熟路，前者是政府与私人合作提供公共产品 ，后者是政府向私人采购有关政务的产品与劳务，二者均通过招投标机制完成。将政府采购操作平台升级改造，亦可以对接PPP模式。实践中的DB、BOO、BLT和BT模式均适用于政府采购。

表4           亚洲部分国家PPP项目管理框架一览表

| 国家 | 管理框架 | 资金框架 | 法律 框架 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菲律宾 | 政府采购部门筛选项目、制定并评估PPP计划，获批项目纳入经济发展局计划，PPP中心负责监督、协调PPP项目。国家项目合同、涉及国家基金的地方项目合同均需预先提交财政部审核。 | 亚行以技术援助形式支持设立“项目开发和监测基金”，为基础设施类PPP项目建立稳定的融资管道，并就项目可研、融资模式选择、PPP方案和项目架构的制定、招标期间和合同档编制期间的业务咨询服务提供资金支持，财政部负责为PPP预留专项资金并设立“适应性补偿基金”。 | BOT法（菲律宾法令第6957号） |
| 印度尼西亚 | 规划局、财政部、经济部、基础设施建设委员会负责制定PPP政策，规划局成立PPP中心承担PPP工作，财政部负责管理政府投资，经济部负责制定跨部门政策，基础设施建设委员会对申请政府担保项目进行审核，然后交由财政部审批。 | 设立基础设施保障基金 | — |
| 马来西亚 | 成立PPP中心管理“辅助基金” | 政府注资建立PPP辅助基金 | — |
| 印度 | 基础设施委员会、规划委员会、经济事务部 | 建立“适应性补偿基金” | 最高法院裁决 |

业务指导：陈广君  侯志平      地    址：沈阳市和平区南京北街103号

策　　划：王振宇              邮    编：110002

采    编：张兵男              电    话：(024)22709936

# Footnotes

目前最多的案例是地铁物业，简称R+P。

TOT实质是基础设施运营的完全市场化，从而有可能推高公共产品价格。为应对这一问题，可成立由政府和私人部门组成的SPV（特殊项目实体）共同运营基础设施（已建成项目可不要求建设方参加）。

在新加坡和中国台湾，为普通民众兴建的保障性住房被称为“国民住宅”，简称“国宅”。